ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной информационной системы

управления гостиницей и бронирования номеров

«АИС «Отель»

(разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89)

Заказчик: ____________________________

Разработчик: ____________________________

УТВЕРЖДАЮ                                                            СОГЛАСОВАНО

от Заказчика _____________                                от Разработчика _____________

Дата составления: «____» ____________ 2026 г.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Полное и краткое наименование системы

### 1.1.1. Полное наименование системы

Автоматизированная информационная система управления гостиницей и бронирования номеров (далее — «Система»).

### 1.1.2. Краткое наименование системы

АИС «Отель» (условное обозначение в документации и интерфейсах — HMS/PMS).

## 1.2. Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ является решение руководства Заказчика об автоматизации процессов управления номерным фондом и бронирования, оформленное соответствующим приказом/служебной запиской, а также договор между Заказчиком и Разработчиком на выполнение работ по созданию Системы (номер и дата договора указываются при заключении). Работы выполняются в соответствии с планом информатизации Заказчика на 2026–2027 гг.

## 1.3. Наименование организации заказчика и разработчика

### 1.3.1. Заказчик

Полное и сокращённое наименование, юридический и фактический адрес, ФИО и должность ответственного представителя Заказчика указываются в преамбуле договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

### 1.3.2. Разработчик

Полное и сокращённое наименование, юридический адрес, ФИО и должность ответственного представителя Разработчика (исполнителя работ) указываются в преамбуле договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: «____» ____________ 2026 г. Дата окончания работ (ввод Системы в промышленную эксплуатацию): «____» ____________ 2027 г. Детализированный календарный план по этапам приведён в разделе 5 настоящего ТЗ.

## 1.5. Источники и порядок финансирования

Финансирование работ по созданию Системы осуществляется за счёт собственных средств Заказчика в соответствии со сметой расходов и графиком платежей, установленным договором. Порядок и сроки оплаты по этапам работ фиксируются в договоре; оплата производится поэтапно на основании подписанных актов сдачи-приёмки выполненных работ (раздел 1.6, раздел 6).

## 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

- результаты каждого этапа работ (раздел 5) оформляются актом сдачи-приёмки и соответствующим комплектом документации;

- Разработчик передаёт Заказчику результаты работ (программный код, документацию, учётные данные администратора) на электронном носителе и/или посредством репозитория с ограниченным доступом;

- Заказчик рассматривает предъявленные результаты и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний в течение 10 рабочих дней с момента предъявления;

- окончательная приёмка Системы производится по итогам приёмочных испытаний (раздел 6) с оформлением итогового акта о вводе Системы в промышленную эксплуатацию.

# 2. Назначение и цели создания системы

## 2.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизации основных бизнес-процессов гостиницы: бронирования номеров (как через собственный сайт, так и вручную сотрудниками), управления номерным фондом и тарифами, регистрации заезда/выезда гостей, взаиморасчётов и учёта платежей, а также для формирования управленческой и статистической отчётности.

## 2.2. Цели создания системы

- увеличение доли прямых бронирований и снижение зависимости от комиссионных каналов продаж (OTA);

- сокращение времени обработки бронирования и снижение количества ошибок ручного ввода данных, в том числе исключение овербукинга;

- повышение эффективности использования номерного фонда за счёт инструментов revenue management (динамическое ценообразование);

- сокращение трудозатрат персонала ресепшн на выполнение рутинных операций (заселение, выселение, формирование счетов);

- формирование единой базы гостей для повышения качества обслуживания и повторных продаж;

- обеспечение руководства Заказчика оперативной и достоверной управленческой отчётностью (загрузка, выручка, ADR, RevPAR).

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы гостиницы (отдельного объекта или сети объектов), включая службу приёма и размещения, службу бронирования, отдел продаж и маркетинга, бухгалтерию и руководство. Количество объектов, категория гостиницы («звёздность»), количество номеров и их категории, среднегодовая загрузка и иные характеристики объекта автоматизации указываются Заказчиком в приложении к настоящему ТЗ.

На момент разработки настоящего ТЗ процессы бронирования и учёта гостей на объекте автоматизации ведутся частично или полностью вручную либо с использованием разрозненных, не связанных между собой инструментов (телефон, электронная почта, таблицы, сторонние сервисы бронирования), что приводит к двойным бронированиям, потере заявок, некорректному учёту загрузки номерного фонда и дополнительным трудозатратам персонала. Внедрение Системы должно объединить все каналы бронирования и внутренние операционные процессы в единой платформе, интегрированной с существующей инфраструктурой Заказчика.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к системе в целом

### 4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть построена по модульному принципу и включать следующие функциональные подсистемы:

- подсистема онлайн-бронирования (публичная часть сайта, Booking Engine);

- подсистема управления номерным фондом и «шахматкой» бронирований (PMS);

- подсистема тарифов и revenue management;

- подсистема регистрации заезда/выезда гостей (check-in/check-out);

- подсистема взаиморасчётов, оплаты и формирования счетов;

- подсистема учёта гостей (CRM) и истории проживаний;

- подсистема интеграции с внешними системами (каналы продаж, платёжные шлюзы, 1С);

- подсистема отчётности и аналитики;

- административная подсистема управления настройками, ролями и правами доступа.

Взаимодействие подсистем должно осуществляться через единую базу данных и/или внутренние программные интерфейсы (API), исключающие рассинхронизацию данных между модулями.

### 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.1.2.1. Требования к численности персонала

Численность персонала, задействованного в эксплуатации Системы, определяется штатным расписанием Заказчика и не регламентируется настоящим ТЗ. Ориентировочно предполагается участие: 1–2 системных администраторов (сопровождение), от 2 сотрудников службы приёма и размещения в смену, 1–2 сотрудников отдела продаж/бронирования, 1 сотрудника бухгалтерии для работы с отчётностью.

4.1.2.2. Требования к квалификации персонала

- пользователи рабочих мест (администраторы гостиницы, менеджеры) должны обладать базовыми навыками работы с ПК и офисным ПО, специальная ИТ-квалификация не требуется;

- системный администратор Заказчика должен обладать квалификацией, достаточной для базового администрирования серверной части, резервного копирования и взаимодействия с технической поддержкой Разработчика;

- перед вводом Системы в эксплуатацию Разработчик обязан провести обучение персонала Заказчика (раздел 7).

4.1.2.3. Требования к режиму работы персонала

Система должна обеспечивать круглосуточный (24/7/365) режим работы публичной части (онлайн-бронирование) без перерывов на регламентные работы в дневное время. Регламентные технические работы, требующие остановки Системы, должны проводиться в ночное время (с 02:00 до 05:00 по местному времени объекта) с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 24 часа.

### 4.1.3. Требования к приспособляемости системы к изменениям

- возможность добавления новых номеров, категорий номеров и объектов (гостиниц) без остановки работы Системы и без привлечения программиста;

- возможность настройки собственных тарифных планов, правил ценообразования и статусов бронирования силами персонала Заказчика;

- масштабируемость Системы при росте количества объектов, номеров и объёма бронирований без потери производительности;

- возможность подключения новых каналов продаж и внешних сервисов через модуль интеграций без изменения основного кода Системы.

### 4.1.4. Требования к надёжности

4.1.4.1. Состав показателей надёжности

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент готовности системы | не менее 0,995 (доступность не менее 99,5% в месяц) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | не менее 2000 часов |
| Среднее время восстановления после отказа (MTTR) | не более 4 часов |
| Периодичность резервного копирования данных | не реже 1 раза в сутки |
| Максимально допустимая потеря данных при сбое (RPO) | не более 24 часов |

4.1.4.2. Перечень аварийных ситуаций

- отказ основного сервера или серверного оборудования;

- сбой или недоступность канала связи с сетью Интернет;

- аварийное отключение электропитания на стороне Заказчика или дата-центра;

- повреждение или потеря целостности базы данных;

- недоступность внешнего сервиса-партнёра (платёжный шлюз, канал продаж), интегрированного с Системой;

- несанкционированное вмешательство в работу Системы (компьютерная атака).

4.1.4.3. Требования к надёжности технических средств и ПО

Серверное оборудование и каналы связи должны иметь резервирование (дублирование) в объёме, обеспечивающем выполнение показателей, приведённых в таблице 4.1.4.1. Программное обеспечение Системы должно проходить обязательное тестирование перед каждым релизом; критические ошибки, приводящие к простою Системы, должны устраняться Разработчиком в срок не более 24 часов с момента обнаружения.

4.1.4.4. Требования к методам оценки и контроля показателей надёжности

Оценка и контроль показателей надёжности осуществляются на этапах опытной и промышленной эксплуатации путём ведения журнала инцидентов (учёта времени простоя, времени восстановления), автоматического мониторинга доступности Системы и периодического (не реже 1 раза в квартал) формирования отчёта о соблюдении показателей надёжности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (ГОСТ 27.002, ГОСТ 34.603).

### 4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике

- интерфейс рабочих мест персонала должен быть интуитивно понятным и не требовать специального обучения свыше предусмотренного разделом 7;

- публичная часть Системы (сайт бронирования) должна иметь единый фирменный стиль, адаптивный дизайн для десктопа, планшета и смартфона;

- основные операции персонала (создание брони, заселение, выселение) должны выполняться за минимальное количество действий (не более 3–4 кликов);

- интерфейс должен поддерживать не менее двух языков (русский, английский) с возможностью расширения.

### 4.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

- эксплуатация Системы должна осуществляться в условиях стандартного офисного помещения без специальных требований к микроклимату сверх обычных норм для серверного и компьютерного оборудования;

- техническое обслуживание серверной части (обновления, патчи безопасности) выполняется Разработчиком/хостинг-провайдером на регулярной основе согласно регламенту технической поддержки;

- резервные копии данных должны храниться на территориально удалённом от основного сервера носителе (геораспределённое хранение) в течение не менее 90 дней;

- вышедшее из строя клиентское оборудование (рабочие станции персонала) заменяется силами Заказчика, при этом требования к минимальной конфигурации таких рабочих станций приводятся в приложении к настоящему ТЗ.

### 4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.7.1. Требования к информационной безопасности

- разграничение прав доступа пользователей по ролям (администратор, менеджер бронирования, сотрудник ресепшн, бухгалтер и др.) с возможностью тонкой настройки прав в разрезе модулей и операций;

- обязательная аутентификация пользователей по логину и паролю, соответствующему требованиям сложности; рекомендуется поддержка двухфакторной аутентификации для административных учётных записей;

- передача данных между клиентом и сервером — исключительно по защищённому протоколу HTTPS (SSL/TLS-сертификат);

- обработка и хранение персональных данных гостей — в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- хранение и обработка данных платёжных карт — в соответствии со стандартом PCI DSS, без хранения полных данных карт на стороне Заказчика (используется токенизация через сертифицированный платёжный шлюз);

- ведение журнала (лога) действий пользователей с фиксацией даты, времени, пользователя и содержания операции для целей аудита.

4.1.7.2. Требования к антивирусной защите

Серверная инфраструктура и рабочие станции персонала, используемые для работы с Системой, должны быть оснащены актуальным антивирусным программным обеспечением с автоматическим обновлением баз сигнатур. Периодичность полной проверки серверного окружения на наличие вредоносного ПО — не реже 1 раза в неделю.

### 4.1.8. Требования к сохранности информации при авариях

- автоматическое резервное копирование базы данных не реже 1 раза в сутки с хранением резервных копий не менее 90 дней;

- возможность восстановления данных на заданную точку времени (point-in-time recovery) в пределах последних 24 часов;

- применение источников бесперебойного питания и/или резервных каналов связи на стороне серверной инфраструктуры для минимизации потерь данных при сбоях электропитания;

- автоматическое сохранение данных бронирования при обрыве соединения пользователя в процессе оформления заказа (защита от потери введённых данных).

### 4.1.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Серверное оборудование, размещаемое на стороне Заказчика (при выборе локального размещения) или в дата-центре хостинг-провайдера, должно быть защищено от воздействия статического электричества, перепадов напряжения, повышенной влажности и температуры в соответствии с паспортными характеристиками используемого оборудования. При размещении в дата-центре — соответствие дата-центра требованиям уровня надёжности не ниже Tier II.

### 4.1.10. Требования безопасности

При проведении монтажных и пусконаладочных работ на объекте автоматизации должны соблюдаться общие требования электробезопасности и пожарной безопасности, установленные действующими нормативными документами РФ для помещений с компьютерным и серверным оборудованием. Специальных требований безопасности к программной части Системы, помимо приведённых в п. 4.1.7, не предъявляется.

## 4.2. Требования к видам обеспечения

### 4.2.1. Требования к математическому обеспечению

- алгоритм проверки доступности номера должен исключать возможность продажи одного номера двум и более гостям на пересекающиеся даты (защита от овербукинга);

- алгоритмы динамического ценообразования (revenue management) должны учитывать текущую загрузку, глубину бронирования, сезонность и заданные Заказчиком правила;

- алгоритмы формирования отчётности должны обеспечивать корректный расчёт показателей ADR (средняя цена за номер), RevPAR (доход на доступный номер), процента загрузки за произвольный период.

### 4.2.2. Требования к информационному обеспечению

4.2.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

База данных Системы должна содержать взаимосвязанные наборы данных: справочник объектов и номеров, справочник тарифов и сезонов, данные бронирований и их статусов, карточки гостей, данные платежей и взаиморасчётов, справочник пользователей и ролей, журнал событий (лог действий). Структура данных должна обеспечивать целостность и непротиворечивость информации при одновременной работе нескольких пользователей.

4.2.2.2. Требования к информационной совместимости со смежными системами

Система должна обеспечивать информационный обмен с внешними (смежными) системами: каналами продаж (OTA через channel manager), платёжными системами, бухгалтерской системой 1С, сервисами email/SMS-рассылок, системами веб-аналитики. Формат обмена данными — открытые стандарты (REST API, JSON/XML).

4.2.2.3. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и предоставлению данных

Сбор данных о бронированиях осуществляется в режиме реального времени из публичной части сайта и от внешних каналов продаж через модуль интеграции. Обработка данных (проверка доступности, резервирование, расчёт стоимости) выполняется на серверной стороне синхронно с подтверждением пользователю. Передача данных во внешние системы (1С, каналы продаж) осуществляется по расписанию и/или по событию (в момент создания/изменения бронирования). Предоставление данных пользователям Системы осуществляется через веб-интерфейс и модуль отчётности с возможностью выгрузки в форматах Excel/PDF.

4.2.2.4. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

См. требования, приведённые в п. 4.1.8 настоящего ТЗ. Дополнительно: серверная инфраструктура должна использовать отказоустойчивые системы хранения данных (RAID-массивы или их программные аналоги в облачной инфраструктуре) для минимизации риска потери данных при аппаратных сбоях.

### 4.2.3. Требования к программному обеспечению

- выбор конкретной программной платформы (готовое PMS-решение с доработками либо индивидуальная разработка) согласовывается Разработчиком с Заказчиком на этапе технического проекта;

- серверная часть должна функционировать на распространённых серверных операционных системах (Linux) с использованием реляционной системы управления базами данных (PostgreSQL, MySQL или аналог);

- клиентская часть (веб-интерфейс) должна корректно работать в актуальных версиях основных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Яндекс.Браузер) без необходимости установки дополнительного ПО;

- всё используемое стороннее программное обеспечение (библиотеки, фреймворки) должно быть лицензионно чистым и не требовать дополнительных отчислений при промышленной эксплуатации, за исключением явно согласованных с Заказчиком случаев.

## 4.3. Требования к патентной чистоте

Система должна быть разработана с использованием технологий, программных компонентов и решений, не нарушающих патентные права третьих лиц на территории Российской Федерации. Разработчик гарантирует патентную чистоту разработанного программного обеспечения и несёт ответственность за возможные претензии третьих лиц, связанные с нарушением их прав интеллектуальной собственности при использовании компонентов, выбор которых был осуществлён Разработчиком самостоятельно.

# 5. Состав и содержание работ по созданию системы

Создание Системы осуществляется в несколько последовательных этапов в соответствии с ГОСТ 34.601-90. Ориентировочные сроки этапов приведены в рабочих днях и подлежат уточнению и фиксации в календарном плане при подписании договора.

| № | Этап работ | Содержание работ | Срок, раб. дн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение ТЗ | Обследование объекта автоматизации, согласование и утверждение настоящего технического задания | 10 |
| 2 | Эскизный проект | Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям, укрупнённая структура БД | 10 |
| 3 | Технический проект | Разработка проектных решений по системе, архитектуре, структуре данных, интерфейсам, формам документов | 15 |
| 4 | Рабочая документация | Разработка рабочей документации на систему и её части, документации на поставку и монтаж технических средств | 10 |
| 5 | Разработка ПО | Программирование и отладка модулей системы (раздел 4) | 25 |
| 6 | Ввод в действие | Подготовка объекта автоматизации, обучение персонала, опытная эксплуатация, устранение замечаний | 20 |
| 7 | Приёмочные испытания | Проведение приёмочных испытаний согласно разделу 6, оформление актов | 10 |

# 6. Порядок контроля и приёмки системы

## 6.1. Виды и объём испытаний системы

- предварительные испытания — проводятся Разработчиком на тестовом (staging) контуре с целью проверки работоспособности всех функциональных модулей согласно разделу 4 настоящего ТЗ;

- опытная эксплуатация — проводится на реальном объекте автоматизации в течение не менее 30 календарных дней с параллельным ведением учёта прежним способом (при наличии) для сверки корректности данных;

- приёмочные испытания — проводятся комиссией с участием представителей Заказчика и Разработчика по программе и методике испытаний, разрабатываемой Разработчиком и согласуемой с Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до начала испытаний.

## 6.2. Требования к приёмке работ по стадиям

- приёмка каждого этапа, приведённого в разделе 5, оформляется двусторонним актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Заказчик обязан рассмотреть результаты этапа и подписать акт либо предоставить мотивированный отказ в срок, установленный п. 1.6 настоящего ТЗ;

- выявленные в ходе испытаний замечания фиксируются в журнале замечаний (баг-трекере) с указанием критичности и подлежат устранению Разработчиком в согласованные сроки, зависящие от критичности замечания (критические — не более 3 рабочих дней, некритические — не более 10 рабочих дней);

- окончательная приёмка Системы в промышленную эксплуатацию производится после успешного завершения приёмочных испытаний, устранения всех критических замечаний и обучения персонала Заказчика.

# 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

## 7.1. Технические мероприятия

- обеспечение на объекте автоматизации канала связи с сетью Интернет с пропускной способностью, достаточной для стабильной работы всех рабочих мест персонала;

- организация и/или проверка локальной сети объекта, обеспечивающей подключение рабочих станций персонала к Системе;

- подготовка рабочих мест персонала (компьютеры/терминалы, периферийное оборудование — принтеры для печати счетов и накладных) в соответствии с минимальными требованиями, указанными в приложении к настоящему ТЗ;

- организация выделенного доступа для системного администратора Заказчика к административным функциям Системы.

## 7.2. Изменения в информационном обеспечении

- перенос (миграция) в Систему актуальных данных о номерном фонде, действующих бронированиях и базе гостей из ранее использовавшихся источников (таблицы, сторонние сервисы) — выполняется Разработчиком совместно с Заказчиком на этапе ввода в действие;

- проверка и очистка переносимых данных от дублей и некорректных записей до момента запуска Системы в промышленную эксплуатацию;

- определение и документальное закрепление регламента актуализации справочной информации (тарифы, категории номеров) силами персонала Заказчика после ввода Системы в эксплуатацию.

# 8. Требования к документированию

По результатам выполнения работ Разработчик обязан передать Заказчику следующий комплект документации:

- техническое задание (настоящий документ) с учётом всех согласованных изменений;

- технический проект (описание архитектуры, структуры базы данных, интерфейсов);

- руководство администратора Системы;

- руководство пользователя для каждой категории персонала (ресепшн, бронирование, бухгалтерия);

- программу и методику испытаний, а также протоколы (акты) проведённых испытаний;

- документацию по настроенным интеграциям с внешними системами;

- инструкцию по резервному копированию и восстановлению данных.

Состав документации может быть уточнён и дополнен по согласованию сторон на этапе технического проекта (раздел 5) без изменения общей стоимости и сроков работ, за исключением случаев существенного расширения объёма документации по инициативе Заказчика.

# Приложения

Приложение 1. Перечень объектов, номеров, категорий и тарифов гостиницы (заполняется Заказчиком).

Приложение 2. Минимальные требования к рабочим станциям персонала.

Приложение 3. Перечень внешних систем и сервисов, подлежащих интеграции (каналы продаж, платёжные системы, 1С и др.).

Приложение 4. Календарный план работ с указанием конкретных дат по этапам раздела 5.